信息系统

项目计划书和基本情况调查表

| 项目编号： | {{project_no}} |
| --- | --- |
| 项目名称： | {{project_name}} |
| 测评类别： | 商用密码应用安全性评估 |
| 被测单位确认： |  |
| 确认时间： |  |

浙江省电子信息产品检验研究院

目录

1 项目计划书	1

1.1 项目概述	1

1.2 测评依据	1

1.2.1 依据标准和规范	1

1.2.2 参考标准和规范	1

1.3 测评原则	2

1.3.1 客观公正原则	2

1.3.2 经济性和可重用性原则	2

1.3.3 可重复性和可再现性原则	2

1.3.4 结果完善性原则	3

1.4 测评内容	3

1.4.1 物理和环境安全	3

1.4.2 网络和通信安全	3

1.4.3 设备和计算安全	4

1.4.4 应用和数据安全	4

1.4.5 密钥管理	5

1.4.6 安全管理	5

1.5 测评思路	8

1.5.1 密码测评实施流程	8

1.5.1.1 准备阶段	9

1.5.1.2 方案编制阶段	9

1.5.1.3 现场测评阶段	9

1.5.1.4 分析与报告编制阶段	9

1.5.2 测评风险识别	10

1.5.3 测评风险规避	10

1.6 测评实施计划	11

1.6.1 项目组构成	11

1.6.1.1 工作实施组	11

1.6.1.2 项目协调小组	12

1.6.2 项目实施计划	12

2 基本信息	15

2.1 单位基本信息	15

2.2 项目背景介绍	15

2.3 被测信息系统基本情况	15

项目计划书

项目概述

{{sys_introduce}}

本项目根据GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》，针对被测评系统-{{c_name}}的{{project_name}}，从技术要求、密钥管理、安全管理三个角度出发，围绕信息系统的物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全以及密钥管理、安全管理开展密码测评工作，保障信息系统密码合规、正确、有效地应用。

密码测评的目的是通过对目标系统在安全技术及管理方面的测评，对目标系统的安全技术状态及安全管理状况做出初步判断，给出目标系统在安全技术及安全管理方面与其相应安全等级要求之间的差距。测评结论作为委托方进一步完善系统安全策略及安全技术防护措施依据。

测评依据

依据标准和规范

- GB/T39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》

参考标准和规范

- GB/T 43206-2023《信息安全技术 信息系统密码应用测评要求》

- GM/T 0116-2021 《信息系统密码应用测评过程指南》

- 《信息系统密码应用高风险判定指引》

- 《商用密码应用安全性评估量化评估规则》

- 《商用密码管理条例》

- 《商用密码应用安全性评估管理办法》

测评原则

客观公正原则

测评人员保证在最小主观判断情形下，按照双方认可的测评方案，基于明确定义的测评方式和解释，实施测评活动。遵循经济性和可重用性原则。

基于测评成本和工作复杂性考虑，测评工作可重用已有测评结果。所有重用结果以适用于被测系统为前提，并能够反映出被测系统的密码应用安全性状态。

经济性和可重用性原则

测评工作可重用已有测评结果中相同的检测项目，包括商用密码安全产品测评结果，信息系统密码测评结果和等级保护测评结果。所有重用结果都以结果适用于待测系统为前提，并能够客观反映目前系统的安全状态。

可重复性和可再现性原则

依照同样的要求，使用同样的测评方法，在同样的环境下，不同的测评机构对每个测评实施过程的重复执行应得到同样的结果。可再现性和可重复性的区别在于，前者关注不同测评者测评结果的一致性，后者则与同一测评者测评结果的一致性有关。

结果完善性原则

在正确理解GB/T39786-2021 《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》各个要求项内容的基础之上，检测所产生的结果应客观反映信息系统的运行状态。测评过程和结果应服从正确的测评方法，以确保其满足要求。

测评内容

物理和环境安全

| 测评项 | 测评指标 |
| --- | --- |
| 身份鉴别 | a) 宜采用密码技术进行物理访问身份鉴别，保证重要区域进入人员身份的真实性。 |
| 电子门禁记录数据完整性 | b) 宜采用密码技术保证电子门禁系统进出记录数据的存储完整性。 |
| 视频记录数据完整性 | c) 宜采用密码技术保证视频监控音像记录数据的存储完整性。 |

网络和通信安全

| 测评项 | 测评指标 |
| --- | --- |
| 身份鉴别 | a) 应采用密码技术对通信实体进行身份鉴别，保证通信实体身份的真实性。 |
| 通信数据完整性 | b) 宜采用密码技术保证通信过程中数据的完整性。 |
| 通信过程中重要数据的机密性 | c) 应采用密码技术保证通信过程中重要数据的机密性。 |
| 网络边界访问控制信息的完整性 | d) 宜采用密码技术保证网络边界访问控制信息的完整性。 |
| 安全接入认证 | e) 可采用密码技术对从外部连接到内部网络的设备进行接入认证，确保接入的设备身份真实性。 |

设备和计算安全

| 测评项 | 测评指标 |
| --- | --- |
| 身份鉴别 | a) 应采用密码技术对登录设备的用户进行身份鉴别，保证用户身份的真实性。 |
| 远程管理通道安全 | b) 远程管理设备时，应采用密码技术建立安全的信息传输通道。 |
| 系统资源访问控制信息完整性 | c) 宜采用密码技术保证系统资源访问控制信息的完整性。 |
| 重要信息资源安全标记完整性 | d) 宜采用密码技术保证设备中的重要信息资源安全标记的完整性。 |
| 日志记录完整性 | e) 宜采用密码技术保证日志记录的完整性。 |
| 重要可执行程序完整性、重要可执行程序来源真实性 | f) 宜采用密码技术对重要可执行程序进行完整性保护，并对其来源进行真实性验证。 |

应用和数据安全

| 测评项 | 测评指标 |
| --- | --- |
| 身份鉴别 | a) 应采用密码技术对登录用户进行身份鉴别，保证应用系统用户身份的真实性。 |
| 访问控制信息完整性 | b) 宜采用密码技术保证信息系统应用的访问控制信息的完整性。 |
| 重要信息资源安全标记完整性 | c) 宜采用密码技术保证信息系统应用的重要信息资源安全标记的完整性。 |
| 重要数据传输机密性 | d) 应采用密码技术保证信息系统应用的重要数据在传输过程中的机密性。 |
| 重要数据存储机密性 | e) 应采用密码技术保证信息系统应用的重要数据在存储过程中的机密性。 |
| 重要数据传输完整性 | f) 宜采用密码技术保证信息系统应用的重要数据在传输过程中的完整性。 |
| 重要数据存储完整性 | g）宜采用密码技术保证信息系统应用的重要数据在存储过程中的完整性。 |
| 不可否认性 | h) 在可能涉及法律责任认定的应用中，宜采用密码技术提供数据原发证据和数据接收证据，实现数据原发行为的不可否认性和数据接收行为的不可否认性。 |

密钥管理

| 安全层面 | 密钥名称 | 涉及的测评单元 |
| --- | --- | --- |
| 物理和环境安全、 网络和通信安全、 设备和计算安全、 应用和数据安全 | / | 密钥生成 |
|  |  | 密钥存储 |
|  |  | 密钥分发 |
|  |  | 密钥导入导出 |
|  |  | 密钥使用 |
|  |  | 密钥备份与恢复 |
|  |  | 密钥归档 |
|  |  | 密钥销毁 |

安全管理

| 测评项 | 测评指标 |
| --- | --- |
| 管理制度 | a）应具备密码应用安全管理制度，包括密码人员管理、密钥管理、建设运行、应急处置、密码软硬件及介质管理等制度； |
|  | b）应根据密码应用方案建立相应密钥管理规则； |
|  | c）应对管理人员或操作人员执行的日常管理操作建立操作规程； |
|  | d）应定期对密码应用安全管理制度和操作规程的合理性和适用性进行论证和审定，对存在不足或需要改进之处进行修订； |
|  | e）应明确相关密码应用安全管理制度和操作规程的发布流程并进行版本控制； |
|  | f）应具有密码应用操作规程的相关执行记录并妥善保存。 |
| 人员管理 | a）相关人员应了解并遵守密码相关法律法规、密码应用安全管理制度； |
|  | b）应建立密码应用岗位责任制度，明确各岗位在安全系统中的职责和权限： 1）根据密码应用的实际情况，设置密钥管理员、密码安全审计员、密码操作员等关键安全岗位； 2）对关键岗位建立多人共管机制； 3）密钥管理、密码安全审计、密码操作人员职责互相制约互相监督，其中密码安全审计员岗位不可与密钥管理员、密码操作员兼任； 4）相关设备与系统的管理和使用账号不得多人共用。 |
|  | c）应建立上岗人员培训制度，对于涉及密码的操作和管理的人员进行专门培训，确保其具备岗位所需专业技能； |
|  | d）应定期对密码应用安全岗位人员进行考核； |
|  | e）应建立关键人员保密制度和调离制度，签订保密合同，承担保密义务。 |
| 建设运行 | a）应依据密码相关标准和密码应用需求，制定密码应用方案； |
|  | b）应根据密码应用方案，确定系统涉及的密钥种类、体系及其生命周期环节，各环节安全管理要求参照《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》附录B； |
|  | c）应按照应用方案实施建设； |
|  | d）投入运行前应进行密码应用安全性评估，评估通过后系统方可正式运行； |
|  | e）在运行过程中，应严格执行既定的密码应用安全管理制度，应定期开展密码应用安全性评估及攻防对抗演习，并根据评估结果进行整改。 |
| 应急处置 | a）应制定密码应用应急策略，做好应急资源准备，当密码应用安全事件发生时，应立即启动应急处置措施，结合实际情况及时处置； |
|  | b）事件发生后，应及时向信息系统主管部门进行报告； |
|  | c）事件处置完成后，应及时向信息系统主管部门及归属的密码管理部门报告事件发生情况及处置情况。 |

测评思路

密码测评实施流程

图5-1密码测评实施流程图

准备阶段

本阶段是开展密码测评工作的前提和基础，主要任务是掌握被测系统的详细情况，准备测试工具，为编制测评方案做好准备。

主要任务有：项目启动、信息收集和分析、工具和表单准备。

方案编制阶段

本阶段是开展密码测评工作的关键活动，为现场测评提供最基本的文档和指导方案。

主要任务有：测评对象确定、测评指标确定、测评检查点确认、测评内容确定、密评方案编制。

现场测评阶段

本阶段是开展密码测评工作的核心活动，按照测评方案的总体要求，严格执行测评实施手册，分步实施所有测评项目，包括单元测评和整体测评两个方面。

主要任务有：现场测评准备、现场测评和结果记录、结果确认和资料归还。

分析与报告编制阶段

本阶段是给出密码测评结果的活动，对被测系统商用密码整体安全保护能力做出综合评价的活动。

主要任务有：单元测评、整体测评、量化评估、风险分析、评估结论形成、密码测评报告编制。

测评风险识别

测评工作的开展可能会给被测信息系统带来一定风险，应在测评开始前及测评过程中及时进行风险识别。在测评过程中，面临的风险主要包括以下方面。

a) 验证测试可能影响被测信息系统正常运行

在现场测评时，需对设备和系统进行一定的验证测试工作，部分测试内容需上机查看信息，可能对被测信息系统的运行造成不可预期的影响。

b)工具测试可能影响被测信息系统正常运行

在现场测评时，根据实际需要可能会使用一些测评工具进行测试。测评工具使用时可能会产生冗余数据写入，同时可能会对系统的负载造成一定的影响，进而对被测信息系统中的服务器和网络通信造成一定影响甚至损害。

c) 可能导致被测信息系统敏感信息泄露

测评过程中，可能泄露被测信息系统的敏感信息，如加密机制、业务流程、安全机制和有关文档信息等。

d) 其他可能面临的风险

在测评过程中，也可能出现影响被测信息系统可用性、机密性和完整性的风险。

测评风险规避

在测评过程中，可以通过采取以下措施规避风险。

a) 签署现场测评授权书和风险告知书

现场测评之前，测评方应与被测单位签署现场测评授权书，要求测评相关方对系统及数据进行备份，采取适当的方法进行风险规避，并针对可能出现的事件制定应急处理方案。

b) 现场测评要求

需进行验证测试和工具测试时，应避开被测信息系统业务高峰期，在系统资源处于空闲状态时进行测试，或配置与被测信息系统一致的模拟/仿真环境，在模拟/仿真环境下开展测评工作;需进行上机验证测试时，密评人员应提出需要验证的内容，由被测单位的技术人员进行实际操作。整个现场测评过程，由被测单位和测评方相关人员进行监督。

测评工作完成后，密评人员应交回在测评过程中获取的所有特权，归还测评过程中借阅的相关资料文档，并将测评现场环境恢复至测评前状态。

测评实施计划

项目组构成

工作实施组

工作实施组负责具体项目的实施与测评工作，为被测方密码测评项目提供足够证据。工作实施组由浙江省电子信息产品检验研究院信息安全测评中心组成工作实施组具体负责测评工作推进实施并向主管部门汇报沟通，商密测评部门成立测评实施小组，负责{{c_name}}的商用密码应用安全性测评工作。

测评实施小组的主要工作包括：

- 审阅已提交的测评申请文档资料

- 制定密码测评方案

- 现场安全技术性测试

- 撰写现场安全评估初步结果文档

- 撰写测试问题反馈单

- 撰写综合密码测评报告

项目协调小组

项目协调组由被评估方委派相关人员组成，能够在必要时有效调动其他部门人员。{{c_name}}分别成立项目协调小组协助测评实施小组做好测评工作。

项目协调小组的主要工作包括：

- 被评估方为评估实施小组提供现场办公场所，安排会议地点。

- 被评估方应确保评估方能及时与本次安全评估有关的人员交流和接触。

- 被评估方应提供必要的测评及核查条件，如测试环境、管理文档、技术资料、会议地点等等。

项目实施计划

| 阶段 | 任务 |  | 预计时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测评准备阶段 | 内部项目启动会议 |  | 4个工作日 |
|  | 根据系统规模成立项目组、编制项目计划书 |  |  |
|  | 被测机构信息系统信息采集与分析 |  |  |
|  | 工具和表单准备 |  |  |
| 方案编制阶段 | 测评对象确定 | 识别被测信息系统的基本情况、描述被测信息系统、确定测评对象。 | 3个工作日 |
|  | 测评指标确定 | 选择相应等级的安全要求作为测评指标。 | 2个工作日 |
|  | 测评检查点确定 | 结合网络拓扑图，描述接入点、测试目的、测试途径和测试对象。 | 2个工作日 |
|  | 测评内容确定 | 确定单元测评 | 2个工作日 |
|  | 密评方案编制 | 估算现场测评工作量、编制具体测评计划 | 2个工作日 |
| 现场测评阶段 | 现场测评准备 | 召开现场首次会议。授权书、确认资源、必要的测评程序更新。 | 1个工作日 |
|  | 现场测评和结果记录 | 人员访谈、文档审查、上机验证、工具测试 | 3个工作日 |
|  | 结果确认和资料归还 | 召开现场结束会议，确认现场问题。 | 1个工作日 |
| 非现场综合 | 单元测评、整体测评、量化评估、风险分析 |  | 5个工作日 |
| 报告出具阶段 | 综合评估及报告生成 |  | 5个工作日 |
| 总时间： |  |  | 30个工作日 |

基本情况调查表

基本信息

单位基本信息

| 被测单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | {{c_name}} |  |  |  |  |
| 单位地址 | {{c_addr}} |  |  | 邮政编码 | {{c_pcode}} |
| 联系人 | 姓名 | {{c_contract_name}} | 职务/职称 | {{c_contract_title}} |  |
|  | 所属部门 | {{c_contract_department}} | 办公电话 | {{c_contract_tel}} |  |
|  | 移动电话 | {{c_contract_mobile}} | 电子邮件 | {{c_contract_mail}} |  |

项目背景介绍

商用密码应用安全性评估目的是通过对目标系统在安全技术及管理方面的测评，对目标系统密码应用的安全技术状态及安全管理状况做出初步判断，给出目标系统在安全技术及安全管理方面与其相应密码应用基本要求之间的差距。测评结论作为委托方进一步完善系统密码实施方案及安全技术防护措施的依据。

为进一步提高信息系统的密码防护能力，{{c_name}}委托浙江省电子信息产品检验研究院对{{project_name}}实施商用密码应用安全性评估，以期发现信息系统和密码应用标准的差距以及存在的安全隐患，为后续的安全整改工作提供参考依据。

被测信息系统基本情况

| 等级保护对象 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定级对象 | 系统名称 | {{project_name}} |  |  |
|  | 网络安全等级保护定级情况 | {{sys_djbh}} |  |  |
|  | 网络安全等级保护定级备案情况 | {{djbh_serials}} | 本次被测信息系统与等级保护定级系统是否一致 | {{sys_level}} |
|  | 系统简介 | {{sys_introduce}} |  |  |
| 系统使用的密码产品情况 | {{sys_cryptographic_product}} |  |  |  |
| 系统使用的密码算法 | {{sys_cryptographic_algorithm}} |  |  |  |